РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  КУГАНАВОЛОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XIII СЕССИЯ   III  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  № 63

08 июня 2016 года                                                                д.Куганаволок

«Об утверждении Программы ремонта

муниципальных дорог Куганаволокского сельского поселения»

На основании п. 14 ст. 9  Устава Куганаволокского сельского поселения, Совет Куганаволокского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить Программу ремонта муниципальных дорог Куганаволокского

сельского поселения.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со  дня его официального опубликования.

Председатель Совета Куганаволокского

сельского поселения                                                                         Н.И.Никифорова.

Глава Куганаволокского сельского поселения                                 В.Ф.Колгушкин.

Утверждено  Решением Совета Куганаволокского сельского поселения

№ 63  от  «08» июня 2016 г.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

в границах Куганаволокского сельского поселения на 2016-2018 год.

| Наименование Программы | Целевая программа по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Куганаволокского сельского поселения на 2016 -2018 гг. |
| --- | --- |
| Инициатор разработки Программы | Совет Куганаволокского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Куганаволокского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Куганаволокского сельского поселения |
| Цель Программы | Основной целью Программы является содействие экономическому росту в Куганаволокском сельском поселении, а также повышению уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог, соответствующей потребностям экономики и населения. |
| Задачи Программы | - Увеличение сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры. - Обеспечение безопасности дорожного движения, благополучия населения |
| Срок и этапы реализации Программы | 2016 - 2018 гг. |
| Перечень основных мероприятий | Реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах Куганаволокского сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий | Подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе, по договорам |
| Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | Всего: 2016 г. – 420,0* 2017 г. – 400,0* 2018 г. – 400,0* * сумма подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год, а также корректировке с учетом затрат согласно разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, инфляционных поправок. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Улучшение качества дорожного полотна в целях безопасности дорожного движения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Куганаволокского сельского поселения на постоянной основе |

### МЕРОПРИЯТИЯ

Целевой программы «По дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах

Куганаволокского сельского поселения на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием месторасположения | Объем работ | Ответственный | Сроки начала и окончания работ (годы) | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Куганаволок д. Бостилово д. Кевасалма |  | Глава с.п. | 2016 2016 2016 | местный бюджет |  | 65,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство песчано - подстилающего слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 | д. Куганаволок д. Бостилово д. Кевасалма |  | Глава с.п. | 2016-2018 2016-2018 2016-2018 | местный бюджет |  | 155,0 | 220,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вырубка древесно-кустарниковой растительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 3.2 | д.Куганаволок д.Бостилово |  | Глава с.п. | 2016-2018 2016-2018 | местный бюджет |  | 50,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Куганаволок д.Бостилово д.Кевасалма |  | Глава с.п. | 2016-2018 2016-2018 2016-2018 |  |  | 75,0 | 75,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Освещение автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Куганаволок д.Бостилово д.Кевасалма |  | Глава с.п. | 2016-2018 2016-2018 2016-2018 | местный бюджет |  | 75,0 | 75,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 420,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |